川汇区区级河长巡河问题台账表

序号	河长姓名	巡河时间	河流名称	巡查河段	发现问题	整改责任

单位	整改时限	整改结果
1	胡友涛	10月24日	沙颍河	荷花办事处西杨庄社区段	河滩内养蜂场简易房屋	荷 花

办事处	3天	整改完成
2	胡友涛	11月28日	沙颍河	荷花办事处西杨庄社区段	岸坡存在生活、装修垃圾堆放	荷 花

办事处	1天	已完成
3	胡友涛	12月20日	沙河	沙河城南办事处段	沙河市级河长公示牌破损	水利局	3天	已完成
4	李 炜	12月10日	贾鲁河	贾鲁河金海办事处段	贾鲁河金海办事处张寨闸处水域标示牌、路灯、护栏破损	水利局	30天	正在整改
5	段晓	12月9日	幸福河	幸福河华耀城段	幸福河与青年沟交汇处有施工遗留垃圾漂浮物	水利局	3天	已完成
6	王 晖	12月18日	运粮河	运粮河李埠口办事处段	运粮河开元大道南侧河面存在垃圾漂浮物堆积、两岸存在秸秆堆积现象。

运粮河未来大道东侧存在垃圾漂浮物堆积。岸边存在垃圾。

运粮河计湾桥西侧河面有水草、垃圾漂浮物。	水利局、李埠口办事处	10天	已完成
7	吕 灏	11月15日	七里河	七里河全段

七里河党庄段有少量河面漂浮物	水利局	3天	已完成
8	张朝霞	10月20日	贾东干渠	贾东干渠全段	贾东干渠中州路桥岸坡垃圾。

贾东干渠秦营闸处水面漂浮物。	水利局、城北办事处	1天	已完成
9	范 凯	12月17日	颍 河	颍河左岸金海办事处段	孙嘴桥面有少量漂浮垃圾

彭新庄闸处河面有少量漂浮垃圾

孙咀村河堤岸坡种植	水利局、金海办事处	3天	已完成
10	杨鑫	12月22日	U型渠	U型渠全段	U型渠开来路与金穗路，赵寨桥头两侧河道秸秆垃圾；U型渠通达路赵寨桥桥下河道秸秆垃圾	水利局	1天	已完成
11	马 凯	12月5日	洼冲沟	洼冲沟城北办事处段	中州路农校桥岸坡有垃圾堆放。

秦营闸处河面有少量漂浮垃圾	住建局	7天	已完成
12	区应急局（代巡）	11月29日	流沙河	流沙河华耀城办事处段	邵寨桥处有河面漂浮垃圾	水利局	3天	已完成