川汇区保障农民工工资支付管理办法

（征求意见稿）

- 第一章  总则

- 第一条  为规范我区农民工工资支付行为，依法根治拖欠农民工工资问题，依据《保障农民工工资支付条例》，结合川汇区实际情况，特制定本办法。

- 第二条  本行政区域内包括但不限于住房城乡建设、交通运输、水利、农业等行业建设单位，以及从事建设施工工程的新建、扩建、改造等建设项目活动的建设单位、施工单位、用人单位等各类市场主体，均需遵守本办法。

- 第三条  川汇区根治拖欠农民工工资工作领导小组负责协调指导《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实，并对各行业部门的执行情况进行考核监督检查。领导小组下设办公室，办公室设在川汇区人力资源和社会保障局，负责各项工作的组织协调、信息收集与报送、政策宣传解读等工作。

- 第二章  建设、施工单位、用人单位职责

第四条  本行政区域内符合本办法第二条所确定范围的项目在开工前，施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。工资保证金和工程款支付担保金由区人力资源和社会保障部门、行业主管部门、金融监管部门共同负责催缴、发放、补缴、返还等工作。具体流程如下：

催缴：各部门定期对项目进行检查，发现未足额缴存的，及时下达催缴通知。

发放：在符合规定的情况下，按照程序及时发放保证金。

补缴：对于未足额缴存或因情况变化需补缴的单位，责令其限期补缴。

返还：在项目完工且无拖欠工资情况发生后，经相关部门审核确认，及时返还保证金。

若出现拖欠农民工工资问题，由审批单位负责牵头处理，承担相应责任。

第五条  施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行全面、实时监督。建立健全监督机制，定期检查分包单位的用工管理、工资发放记录等情况。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。施工总承包单位在先行清偿后，可通过协商、仲裁或诉讼等合法途径向分包单位追偿。

第六条　施工总承包单位应当在工程项目开工前 30 个工作日内，到工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开户时，需向银行提供项目相关资料，确保账户的唯一性和专用性。

第七条　施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同，未进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

第八条　建设单位应当在项目开工前 20 个工作日内向区人力资源行政部门提供工程款支付担保。担保方式可以为银行保函、保险保函等。建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用和拨付周期。人工费用拨付周期不得超过 1 个月。建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查，保存期限不少于工程竣工验收后 3 年。

- 第九条　建设单位应按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。在拨款时，需详细备注农民工工资拨付和工程款情况，明确每笔款项的用途和金额。建设单位应建立拨款台账，记录拨款时间、金额、用途等信息，以备核查。

第十条　工程建设领域推行施工总承包单位通过农民工工资专用账户代发农民工工资制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

第十一条　建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本办法第十条的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发农民工工资。双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等合法途径解决争议，确保农民工工资不受影响。

- 第十二条　建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者清偿。

- 施工单位允许其他单位和个人以施工单位的名义对外承揽建设工程，导致拖欠农民工工资的，由施工单位清偿。

第十三条　建设、施工单位、用人单位及个人有拖欠农民工工资不良记录，拒不支付劳动报酬的，编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资，或者以拖欠农民工工资为名讨要工程款的，川汇区政府及相关部门有权按照法律法规在市场准入（新建项目）、招标投标、税收优惠、政府采购、产业发展、融资贷款、项目补贴等方面实行“一票否决”制。同时，将其列入失信名单，通过政府网站、媒体等渠道向社会公布。

- 第十四条　施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

- 第三章  部门监管职责

- 第十五条　区人力资源社会保障部门、行业主管部门和其他有关部门应当公开举报投诉电话、网站等渠道，安排专人负责接听和处理举报投诉信息。对于举报、投诉的处理实行首问负责制。

- 第十六条　住房城乡建设、交通运输、水利、农业等行业建设主管部门负责对本领域建设工程项目农民工工资支付进行动态监管，建立并严格落实企业用工实名制、工资专户、工资缴存、工资代发、保证金缴纳等制度。定期对项目进行检查，每季度至少开展一次全面检查，每月进行一次抽查。建设工程项目有下列情形之一的，由行业主管部门责令限期改正。

施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；

施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；

施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理；

分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认；

施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理；

分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理；

施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度；

建设单位未依法提供工程款支付担保；

建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用；

建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。

- 第十七条　住房城乡建设、交通运输、水利、农业等行业建设主管部门依法规范和监管本领域建设市场秩序，依法查处企业转包、违法分包、挂靠承包等行为，处理因转包、违法分包、挂靠、工程款纠纷等导致的拖欠农民工工资案件。

第十八条  区发改委负责政府投资项目的审批管理，依法审查政府投资项目的资金来源和筹措方式，按规定及时安排政府投资资金，加强社会信用体系建设，组织对拖欠农民工工资失信联合惩戒对象依法依规予以限制和惩戒。在项目审批过程中，严格审查资金落实情况，确保资金来源可靠。

第十九条　区财政局负责依法对政府投资项目建设单位按照工程施工合同约定向农民工工资专用账户拨付资金情况进行监督。负责保障根治拖欠农民工工资各项预算工作经费，确保工作的顺利开展。建立资金监管台账，对资金拨付情况进行跟踪检查，并向行业主管部门及人社部门进行资金拨付情况通报。

- 第二十条　公安机关负责及时受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑事案件，协助查询拖欠农民工工资当事人相关信息，依法处置因农民工工资拖欠引发的社会治安案件。建立快速反应机制，接到报警后及时出警，维护社会稳定。

第二十一条　司法局和法律援助中心应当将农民工列为法律援助的重点对象，并依法为请求支付工资的农民工提供便捷的法律援助。设立专门的法律援助窗口，简化申请程序，为农民工提供及时有效的法律援助。

第二十二条　除法律另有规定外，人民法院对农民工工资专用账户资金和工资保证金，不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因进行查封、冻结或者划拨。因拒不履行区人力资源和社会保障综合行政执法部门下达的支付农民工工资法律文书，且申请人民法院强制执行的案件，人民法院可以采取限制高消费措施或依法纳入失信被执行人名单。建立绿色通道，加快案件审理和执行进度。

- 第二十三条　人民检察院负责对本区域涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件依法进行监督并提起公诉。对支持起诉的案件开展审判活动和执行活动监督，确保所拖欠的工资准确、及时执行到位。加强与相关部门的沟通协作，形成打击犯罪的合力。

第二十四条　金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常管理工作；发现资金未按约定拨付等情况的，及时通知施工总承包单位，由施工总承包单位报告区根治欠薪领导小组办公室和住房城乡建设、交通运输、水利、农业等行业建设主管部门。建立信息共享机制，确保各方及时掌握账户资金动态。

第二十五条　区人力资源和社会保障综合行政执法部门负责对《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》贯彻落实情况进行监管，依法负责劳动保障行政执法工作。在查处拖欠农民工工资案件时，发生用人单位拒不配合调查、清偿责任主体及相关当事人无法联系等情形的，其他有关部门应当协助处理。对涉及人员众多、社会影响较大的案件，应及时通报公安机关，公安机关应依法及时处置。对发现拖欠农民工工资的违法行为涉嫌构成拒不支付劳动报酬罪的，应当按照规定及时移送公安机关。对作出责令支付被拖欠的农民工工资决定，相关单位不支付的，可以依法申请人民法院强制执行。

- 第四章  追责问责

第二十六条   人社局、发展改革、财政、公安等部门和相关行业工程建设主管部门工作人员，在履行农民工工资支付监督管理职责过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依规给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第五章  附则

- 第二十七条  本办法适用于工程建设领域，其他领域依照《保障农民工工资支付条例》执行。

- 第二十八条  本办法由川汇区人民政府负责解释。

- 第二十九条  本办法自发布之日起 30 日后施行。